## Slide 1: Mario’s Pizza
Risikoanalyse & Risikoplan

## Slide 2
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
Dårlig gruppedynamik | 2 | 7 | 14
Mister overblikket over koden, og hvordan man skal komme videre i projektet | 3 | 7 | 21
Problemer med backup/version control | 2 | 3 | 6
Ikke færdige til tiden. | 2 | 10 | 20
Programmet bliver for kompliceret til Mario og Alfonso. | 3 | 10 | 30
Risikoanalyse

## Slide 3: Risikoplan
Hvad skal gøres for risikomoment ikke sker.
Hvad skal der ske hvis risici indtræffer.
Risikoplan | Hvad skal gøres for risikomoment ikke sker. | Hvad skal der ske hvis risicki indtræffer?
Dårlig gruppedynamik | Kommunikation, teambuilding. | Arbejdsfordeling, splitte gruppe op.
Mister overblikket over koden. | Codelab, vejledning, systemudvikling. | Backup/Rollback, research.
Problemer med backup/version control. | Kommunikation omkring hvornår projektet opdateres. | Kommunikation omkring(Commit/push)
Ikke færdige til tiden. | Start I god tid. | Overarbejde.
Programmet bliver for kompliceret til Mario og Alfonso | Simpel terminal til bestillinger. | Vejledning, programmanual.